Приложение №1

Утверждена Постановлением

Администрации городского поселения

Тайтурского муниципального образования

От \_01.12.2014г.\_\_\_ № \_96\_\_

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории городского поселения**

**Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 г.»**

**р.п. Тайтурка**

**2014г.**

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории городского поселения**

**Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 г.»**

**РАЗДЕЛ 1**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Муниципальная программа **«**Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 г.» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Участники муниципальной программы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Цель муниципальной программы  | Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения  |
| Задачи муниципальной программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - Повышение уровня оснащенности поселения системами наружного освещения.- Организация благоустройства и озеленения территории поселения.- Создание эффективной системы сбора и вывоза отходов производства и потребления.- Организация отлова бродячих животных.- Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | Целевыми показателями Программы является: - доля площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов городского поселения Тайтурского муниципального образования (%) |
| Подпрограммы программы | 1. «Осуществление дорожной деятельности на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы».2. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы»3. «Развитие систем уличного освещения городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы» |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования. Финансирование, предусмотренное в плановом периоде 2014-2017 годов, может быть уточнено при формировании проектов решений о бюджете поселения на 2014, 2015, 2016, 2017 годы.Общий объем финансирования Программы составляет: в 2014-2017 годах - 11 695,76 тыс. руб., в том числе по годам:2014г. – 2 597,80 тыс. руб. 2015 г. – 3 025,20 тыс. руб.2016 г. – 3 035,88 тыс. руб. 2017 г. – 3 036,88 тыс. руб.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Уменьшение площади земель, занятых несанкционированными свалками.- Увеличение площади зелёных насаждений в поселении. - Уменьшение количества жалоб на наличие безнадзорных животных.- Увеличение количества детских площадок, соответствующих требованиям.- Увеличение освященных частей улиц, проездов населенных пунктов от общей протяженности центральных улиц. - Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.- Увеличение общей площади отремонтированных дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов.- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Ожидаемый результат выполнения мероприятий Программы: - доля площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов городского поселения Тайтурского муниципального образования к 2018 году составит 30% |

**РАЗДЕЛ 2**

**Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**муниципальной программы**

 Сферой реализации муниципальной программы является организация мероприятий по благоустройству территории городского поселения Тайтурского муниципального образования и повышения качественного уровня жизни граждан. Настоящая программа «Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017г.» (далее - Программа), разработана в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Тайтурского муниципального образования.

Природно-климатические условия городского поселения Тайтурского муниципального образования, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В состав Тайтурского МО входят четыре населенных пункта: р.п. Тайтурка, с. Холмушино, д. Буреть и д. Кочерикова. В настоящее время численность населения муниципального образования составляет 6422 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения, состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. Проблема опасности дорожного движения в Тайтурском городском поселении, связанная с автомобильным транспортом, в последние годы приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

На территории населенных пунктов муниципального образования в настоящее время недостаточное количество зеленых насаждений общего пользования. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается управляющая компания и администрация муниципального образования. В 2012 году администрацией муниципального образования начата работа по обустройству детских игровых площадок на территории многоквартирных домов муниципального образования. Установлено игровое оборудование на 5 дворовых территориях в 2 населенных пунктах. Необходимо обеспечить содержание оборудования в безопасном и эстетическом состоянии. Также необходима установка скамеек, урн и ограждения. Работа по оборудованию зон отдыха должна быть продолжена в каждой деревни.

Имеющиеся на территории муниципального образования спортивные площадки не соответствуют современным требованиям, в связи с чем, существует проблема оборудования открытых универсальных спортивных площадок.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Проводимые ежегодные конкурсы «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий», «Лучшая усадьба», «Самая цветущая клумба» и т.д. призваны повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Проблема опасности дорожного движения в Тайтурском городском поселении, связанная с автомобильным транспортом, в последние годы приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами ДТП являются столкновение транспортных средств, автомобильные наезды на пешеходов и препятствия, опрокидывания транспортных средств. Причинами, способствующими нарушениям Правил дорожного движения Российской Федерации являются износ дорожного покрытия автодорог, недостаточное оснащение знаками дорожного движения, неправильный выбор водителями скорости движения, нахождение водителей в состоянии опьянения, управление транспортным средством без прав.

Кроме того, отсутствие необходимого количества автомобильных стоянок создает массу неудобств жителям поселения и коммунальным службам в виде беспорядочной концентрации транспортных средств во дворах жилых домов.

Протяженность дорог местного значения поселения (дороги в черте населенных пунктов) без учета дворовых территорий многоквартирных домов составляет более 42 км, в том числе 12 км с асфальтовым покрытием. Решением Думы утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, согласно которого дороги включены в реестр муниципальной собственности. Начаты работы по оформлению документации и регистрации права муниципальной собственности. На протяжении многих лет ремонтные работы не проводились, в связи с чем, состояние автомобильных дорог общего пользования Тайтурского муниципального образования не соответствует требованиям. В последние годы начаты работы по приведению дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям.

Автомобильный транспорт как один из самых распространённых мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

* автомобильные дороги представляют собой материалоёмкие, трудоёмкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
* в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
* помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требует больших затрат.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью инфраструктуры, способствующей экономическому росту, решению социальных задач и обеспечению национальной безопасности. Развитие автомобильных дорог в условиях повышения экономической эффективности и интенсивной автомобилизации населения должно не только обеспечивать доступ к различным объектам и соответствие пропускной способности дорожной сети потокам автомобильного транспорта, но и быть готовым к решению задач, которые будут поставлены перед транспортной системой в долгосрочной перспективе.

Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**РАЗДЕЛ 3**

**Основные цели и задачи муниципальной Программы, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является совершенствование системы комплексного благоустройства Тайтурского муниципального образования.

Основные задачи муниципальной программы:

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- Повышение уровня оснащенности поселения системами наружного освещения.

- Организация благоустройства и озеленения территории поселения.

- Создание эффективной системы сбора и вывоза отходов производства и потребления.

- Организация отлова бродячих животных.

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

Программа разработана на 4 года. Срок реализации Программы с 2014 по 2017 годы.

Перечень подпрограмм:

1. «Осуществление дорожной деятельности на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы».

2. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы»

3. «Развитие систем уличного освещения городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы».

Для достижения поставленной цели и задач Программа реализуется в 2014-2017 годах. Мероприятия Программы буду выполнены в соответствии со сроками их исполнения. Объём финансирования каждого года будет уточнен по результатам реализации мероприятий предыдущего года.

Этапы реализации Программы не предусматриваются, поскольку программные мероприятия будут реализовываться весь этот период.

Наиболее важными мероприятиями Программы является решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения.

Система мероприятий Программы с содержанием и исполнителями приведена в Приложении № 1, Таблица № 2.

При выполнении всех мероприятий Программы и осуществлении своевременного финансирования предполагается за период с 2014 по 2017 годы достигнуть намеченных целей и задач.

Мероприятия Программы рассчитаны с учетом реализации в условиях ограниченных финансовых средств, поэтому это не повлияет на реализацию основных запланированных мероприятий Программы.

Досрочное прекращение Программы может быть при условии изменения федерального и областного законодательства, регулирующего принятие решения о разработке муниципальных программ.

Целевые показатели Программы приведены в приложении № 1, таблица № 1.

**РАЗДЕЛ 4**

**Обоснование выделения подпрограмм**

Состав и структура подпрограмм, включенных в муниципальную Программу, имеют четкую отраслевую направленность.

Структура муниципальной Программы включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Осуществление дорожной деятельности на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы».

Подпрограмма 2 - «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014-2017 годы».

Подпрограмма 3 - «Развитие систем уличного освещения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы».

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения.

**РАЗДЕЛ 5**

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского поселения Тайтурского муниципального образования в рамках муниципальной программы**

Оказание муниципальных услуг в рамках Программы не предусмотрено в виду отсутствия муниципальных учреждений.

**РАЗДЕЛ 6**

**Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной Программы**

Реализация муниципальной Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, операционные, техногенные, экологические.

В целях минимизации негативного влияния рисков, управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной Программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

**РАЗДЕЛ 7**

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014-2017 годах за счет средств бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования составит - 11 695,76 тыс. руб., в том числе по годам:

2014г. – 2 579,80 тыс. руб.

2015 г. – 3 025,20 тыс. руб.

2016 г. – 3 035,88 тыс. руб.

2017 г. – 3 036,88 тыс. руб.

 Приложение № 1, таблица № 5, 6.

**РАЗДЕЛ 8**

**Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы**

В соответствии с целью настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Увеличение площади зелёных насаждений в поселении.

- Отсутствие жалоб на наличие безнадзорных животных.

- Увеличение количества детских площадок, соответствующих требованиям.

- Увеличение протяженности сетей уличного освещения.

- Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

- Увеличение общей площади отремонтированных дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Выполнение програмных мероприятий будет способствовать повышению качественного уровня жизни населения городского поселения Тайтурского муниципального образования, степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, развитие культурного отдыха населения, улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов, повышение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения.

**РАЗДЕЛ 9**

**Подпрограммы муниципальной Программы.**

1. «Осуществление дорожной деятельности на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы».

2. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014-2017годы».

3. «Развитие уличного освещения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы».

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Осуществление дорожной деятельности на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования**

**на 2014-2017 годы».**

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Осуществление дорожной деятельности на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Участники подпрограммы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения Тайтурского МО. Реализация мероприятий по снижению уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов Тайтурского МО. |
| Задачи подпрограммы | - Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;- Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;- Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2017 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | - Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования городского поселения Тайтурского муниципального образования (км)- Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) |
| Основные мероприятия | - содержание дорог в зимний период (расчистка, подсыпка);- планировка дорог с гравийным покрытием;- ремонт автомобильных дорог;- установка знаков дорожного движения;- содержание, ремонт, приобретение и установка остановочных павильонов. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования. Финансирование, предусмотренное в плановом периоде 2014-2017 годов, может быть уточнено при формировании проектов решений о бюджете поселения на 2014, 2015, 2016, 2017 годы.Всего: 8250,00 тыс. руб., в том числе по годам:2014г.- 1 578,80 тыс. руб.2015г.- 2144,80 тыс. руб.2016г. – 2262,70 тыс. руб.2017г. – 2263,70 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на уровне, соответствующем категории дороги.Сохранение протяжённости соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения путём своевременного проведения ремонта.  К 2018 году протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования городского поселения Тайтурского муниципального образования составит 3,97 км, доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 9,36 %  |

**Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации**

Основной целью Программы является сохранение и развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, а также реализация мероприятий по снижению уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов Тайтурского МО.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Срок реализации Подпрограммы – 2014– 2017 годы.

Целевые показатели Подпрограммы приведены в приложении № 1, таблица № 1.

**Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ.

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

- содержание дорог в зимний период (расчистка, подсыпка);

- планировка дорог с гравийным покрытием;

- ремонт автомобильных дорог;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- установка знаков дорожного движения;

- содержание, ремонт, приобретение и установка остановочных павильонов.

Система мероприятий Подпрограммы с содержанием и исполнителями приведена в Приложении № 1, Таблица № 2.

**Меры регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы**

Меры регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы не предусмотрены.

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования. Финансирование, предусмотренное в плановом периоде 2014-2017 годов, может быть уточнено при формировании проектов решений о бюджете поселения на 2014, 2015, 2016, 2017 годы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы потребуется 8250,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2014г.- 1578,80 тыс. руб.

2015г.- 2144,80 тыс. руб.

2016г. – 2262,70 тыс. руб.

2017г. – 2263,70 тыс. руб.

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий – в случае оказания (выполнения Администрацией городского поселения Тайтурского муниципального образования муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы**

Администрацией городского поселения Тайтурского муниципального образования муниципальные услуги (работы) в рамках подпрограммы не оказываются.

**Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов других уровней – в случае привлечения средств бюджетов других уровней на реализацию мероприятий подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет бюджетов других уровней не предусмотрено.

**Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы.**

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций.

**ПОДПРОГРАММА 2**

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014-2017 годы»

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014-2017 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Участники подпрограммы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Цель подпрограммы | - снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Тайтурского МО;- повышение уровня благоустройства дворовых территорий прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |
| Задачи подпрограммы | - доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований;- восстановительный ремонт мест стоянок автотранспортных средств, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2017 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | - Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, мест парковок с усовершенствованным покрытием (%)- Площадь отремонтированных участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, мест парковок городского поселения Тайтурского муниципального образования (кв.м.) |
| Основные мероприятия | Производство работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, оборудование парковочных мест. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования. Финансирование, предусмотренное в плановом периоде 2014-2017 годов, может быть уточнено при формировании проектов решений о бюджете поселения на 2014, 2015, 2016, 2017 годы. На реализацию мероприятий Подпрограммы потребуется  1 872,56 тыс. руб. В том числе по годам:2014 г. – 407,00 тыс. руб.2015 г. – 485,2 тыс. руб.2016 г. – 490,18 тыс. руб.2017г. – 490,18 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Поддержание дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, мест парковок на соответствующем уровне. Сохранение протяжённости и площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, мест парковок путём своевременного проведения ремонта.Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей к 2018 году:- площадь отремонтированных участков дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, мест парковок городского поселения Тайтурского муниципального образования - 3520 (м²); - доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, мест парковок - 48,2%. |

**Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации**

Целью Подпрограммы являются:

- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

 Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по доведению технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований путем осуществления ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, тротуаров и мест парковок автомобильного транспорта.

Целевые показатели Подпрограммы приведены в приложении № 1, таблица № 1.

Срок реализации Подпрограммы – 2014– 2017 годы.

**Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ.

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

- Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, оборудование парковочных мест на дворовых территориях многоквартирных домов.

Система мероприятий Подпрограммы с содержанием и исполнителями приведена в Приложении № 1, Таблица № 2.

**Меры регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы**

Меры регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы не предусмотрены.

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования. Финансирование, предусмотренное в плановом периоде 2014-2017 годов, может быть уточнено при формировании проектов решений о бюджете поселения на 2014, 2015, 2016, 2017 годы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы потребуется 1 872,56 тыс. руб. в том числе по годам:

2014 г. – 407,00 тыс. руб.

2015 г. – 485,2 тыс. руб.

2016 г. – 490,18 тыс. руб.

2017г. – 490,18 тыс. руб.

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий – в случае оказания (выполнения Администрацией городского поселения Тайтурского муниципального образования муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы**

Администрацией городского поселения Тайтурского муниципального образования муниципальные услуги (работы) в рамках подпрограммы не оказываются.

**Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов других уровней – в случае привлечения средств бюджетов других уровней на реализацию мероприятий подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет бюджетов других уровней не предусмотрено.

**Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы.**

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций.

**ПОДПРОГРАММА 3**

**«Развитие систем уличного освещения Тайтурского муниципального образования» на 2014-2017 годы**

**Паспорт подпрограммы 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  «Развитие систем уличного освещения Тайтурского муниципального образования» на 2014-2017 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования  |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы |  Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Участники муниципальной подпрограммы  | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образованияПодрядные организации |
| Цели подпрограммы | Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения; формирование комфортных условий проживания населения; решение проблем безопасности дорожного движения. |
| Задачи подпрограммы | 1.Повышение уровня оснащенности населенного пункта системами наружного освещения на основе комплексного подхода к проектированию и строительству новых установок систем уличного освещения;2.Увеличение количества освещаемых территорий в населенных пунктах; повышение надежности и эффективности установок наружного освещения 3.Повышение уровня комфортности проживания населения, снижение вероятности возникновения криминогенной ситуации. |
| Срок реализации подпрограммы  | 2014-2017 годы |
| Целевые показатели подпрограммы  | Доля освещенных частей улиц, проездов в населенном пункте от общей протяженности центральных улиц, %; |
| Ведомственные целевые программы, основные мероприятия | Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ. Укрепление материальной базы уличного освещения, повышение надежности и электробезопасности. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах составит:- средства местного бюджета –581,30 тыс. руб.;2014 г. –221,3 тыс. руб.2015 г. –180,00 тыс. руб.2016 г. – 90,0 тыс. руб.2017 г. – 90,0 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  Увеличение доли освещенных частей улиц, проездов в населенном пункте с 12,6% в 2014 году до 20,7 % в 2017 году от общей протяженности центральных улиц. |

**Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации**

Целью настоящей подпрограммы является  обеспечение  нормативного уровня освещения территории, создание условий  безопасного пребывания людей  в вечернее и ночное время  на улицах и безопасного дорожного движения.

Для достижения    повышения  качества жизни населения - пространственная среда должна отвечать потребностям жителей, быть экологически безопасной, эстетически привлекательной, комфортной. Низкий уровень финансирования, отсутствие  достаточных  капитальных вложений  на реконструкцию, капитальный ремонт системы наружного освещения р.п.Тайтурка привел  к  ухудшению параметров освещенности улиц. **Существующие элементы системы уличного освещения изношены и не подлежат ремонту, т.е. требуют полной замены. Местами наблюдается полное отсутствие коммуникаций, оборудования и элементов системы уличного освещения на улицах поселения.**

**Таким образом, можно сделать вывод, что система уличного освещения р.п. Тайтурка находится в неудовлетворительном техническом состоянии.**

Светотехника в наши дни – важный компонент функциональной организации среды обитания человека. Освещение площадей и улиц - это комфорт и безопасность  людей в тёмное время суток.

 Основной задачей подпрограммы является создание условий для обеспечения жителей Тайтурского МО уличным освещением, повышение надежности освещения путем применения новых энергосберегающих технологий и материалов, замена изношенных коммуникаций, оборудования и элементов системы уличного освещения.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения в поселке должны использоваться осветительные приборы с натриевыми лампами высокого давления, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Установка светильников с энергоэкономичными лампами позволит существенно повысить освещенность территорий поселка, снизить нагрузку на электрические сети и расход электрической энергии, особенно в осенне-зимний период.

Предпочтение отдается источникам света с высокой световой отдачей - натриевым лампам. Как  показывают  исследования, при освещении натриевыми лампами  ДНаТ скорость зрительного восприятия выше, чем при освещении любыми другими источниками света.

 Подпрограмма «Развитие систем уличного освещения Тайтурского муниципального образования» на 2014-2017 годы разработана с учетом существующей правовой и нормативной базы.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2017 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении 1 к программе.

 **Перечень ведомственных целевых программ,**

 **основные мероприятия подпрограммы**

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ.

Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные укрепление материальной базы уличного освещения, повышение надежности и электробезопасности:

1. оформление земельного участка под опоры столбов, трассы ЛЭП уличного освещения;
2. разработка проекта на строительство линий наружного освещения;
3. получение технических условий на присоединение линий наружного освещения;
4. эксплуатация системы уличного освещения;
5. оплата за энергетические ресурсы по уличному освещению;
6. монтаж уличного освещения с.Холмушино.

 По мере поступления дополнительного финансирования на реализацию подпрограммы, планируется строительство линий наружного освещения для улиц Победы, Тюнева с установкой новых железобетонных опор на металлические опоры с консольными светильниками и натриевыми лампами ДНаТ-250, питание светильников выполнить проводом СИП 2А. Общая протяженность линий наружного освещения улиц Победы, Тюнева составляет 1170 м. Максимальная мощность присоединяемых светильников 10кВт.

 Подпрограмма должна обеспечить выполнение обязательств по реализации прав граждан на безопасное и комфортное проживание. Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2 к программе.

**Меры регулирования, направленные на достижения цели и задач подпрограммы**

 Меры регулирования в области реализации подпрограммы не предусмотрены.

**Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

 Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета Тайтурского муниципального образования в соответствии с Решением Думы городского поселения Тайтурского муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год.

Значение планируемых показателей результативности подпрограммы зависят от утвержденных в местном бюджете объемов финансирования на текущий финансовый год.

 Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах составит – 581,30 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета - 581,30 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет источника финансирования местного бюджета определена исходя из количественных и стоимостных показателей реализации соответствующих мероприятий в 2017 году и приведена в приложении 5 к программе.

 Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования подпрограммы приведена в приложении 6 к программе.

**Прогноз сводных показателей**

 **муниципальных заданий подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено оказания Администрацией городского поселения Тайтурского муниципального образования муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы.

**Объемы финансирования мероприятий подпрограммы**

 **за счет средств бюджетов других уровней**

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы.

**Сведения об участии организаций, в реализации подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций.

Приложение 1 Таблица 1

Сведения о составе и значениях показателей муниципальной программы

**«**Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 г.»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год2012 | текущий год (оценка)2013 | первый год действия программы2014г | второй год действия программы2015г | третий год действия программы 2016г | завершающий год действия программы 2017г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа ***«****Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 г.»* |  |
| 1 | Доля площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов городского поселения Тайтурского муниципального образования | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 |
| Подпрограмма 1 *«Осуществление дорожной деятельности на территории* *городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы».* |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования городского поселения Тайтурского муниципального образования  | км | 1,210 | 1,87 | 2,47 | 3,17 | 3,57 | 3,97 |
| 1.2 |  Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 2,85 | 4,4 | 5,8 | 7,46 | 9,16 | 9,36 |
| Подпрограмма 2 *«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014-2017 годы»* |  |
| 2.1 | Площадь отремонтированных участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, мест парковок городского поселения Тайтурского муниципального образования  | кв.м. | 1000 | 1720 | 2420 | 3020 | 3320 | 3520 |
| 2.2 | Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, мест парковок с усовершенствованным покрытием | % | 13,7 | 23,5 | 33,1 | 41,3 | 44,2 | 48,2 |
| Подпрограмма 3 *«Развитие систем уличного освещения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы»* |  |
| 3.1 | Доля освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов от общей протяженности центральных улиц  | % | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |

Приложение 1Таблица 2

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

**«**Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 гг.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, (подпрограммы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение месячников санитарной очистки, уборка несанкционированных свалок |  Администрация городского поселения Тайтурского МО | 2014г  |  2017г | - Уменьшение площади земель, занятых несанкционированными свалками.Увеличение доли площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО к 2018 году составит 30% | Доля площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО |
| 2 | Приобретение инвентаря для благоустройства населенных пунктов |  Администрация городского поселения Тайтурского МО | 2014г  |  2017г | - Уменьшение площади земель, занятых несанкционированными свалками.- Увеличение площади зелёных насаждений в поселении. - Увеличение количества детских площадок, соответствующих требованиям.Увеличение доли площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО к 2017 году составит 30% | Доля площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО |
| 3 | Приобретение материалов на ремонт памятников |  Администрация городского поселения Тайтурского МО | 2014г  |  2017г | Увеличение доли площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО к 2018 году составит 30% | Доля площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО |
| 4 | Организация работ по косьбе травы на территории населенных пунктов |  Администрация городского поселения Тайтурского МО | 2014г  |  2017г | Увеличение доли площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО к 2018 году составит 30% | Доля площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО |
| 5 | Организация отлова бродячих животных |  Администрация городского поселения Тайтурского МО | 2014г  |  2017г | Уменьшение количества жалоб на наличие безнадзорных животных.Увеличение доли площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО к 2018 году составит 30% | Доля площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО |
| 6 | Организация и проведение конкурса по благоустройству |  Администрация городского поселения Тайтурского МО | 2014г  |  2017г | Увеличение доли площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО к 2018 году составит 30% | Доля площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО |
| 7 | Установка и ремонт игрового оборудования на детских игровых площадках |  Администрация городского поселения Тайтурского МО | 2014г  |  2017г | Увеличение количества детских площадок, соответствующих требованиям.Увеличение доли площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО к 2018 году составит 30% | Доля площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО |
|   | Подпрограмма 1*«Осуществление дорожной деятельности на территории**городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы».* |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  |  Администрация городского поселения Тайтурского МО | 2014г  |  2017г |  Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования г.п. Тайтурского МО составит 3,97 км, доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 9,36 %.Увеличение доли площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО к 2018 году составит 30%. |  Доля площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО. Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования г.п. Тайтурского МО.Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:- содержание дорог в зимний период (расчистка, подсыпка);- планировка дорог с гравийным покрытием. |  Администрация городского поселения Тайтурского МО |  2014 | 2017  |  Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования г.п. Тайтурского МО составит 3,97 км, доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 9,36 %.Увеличение доли площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО к 2018 году составит 30% |  Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования г.п. Тайтурского МО.Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.3  | Приобретение и установка дорожных знаков |  Администрация городского поселения Тайтурского МО |  2014 | 2017  |  Увеличение доли площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО к 2018 году составит 30% |  Доля площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО |
| 1.4 | Ремонт, приобретение и установка остановочных павильонов |  Администрация городского поселения Тайтурского МО |  2015 | 2017  | Увеличение доли площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО к 2018 году составит 30% | Доля площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов городского поселения Тайтурского МО |
|  | Подпрограмма 2 *«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014-2017 годы»* |
| 2.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, оборудование парковочных мест |  Администрация городского поселения Тайтурского МО |  2014 | 2017  | Площадь отремонтированных участков дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, мест парковок городского поселения Тайтурского муниципального образования - 3520 (м²); Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, мест парковок - 48,2%.Увеличение доли площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО к 2018 году составит 30% | Доля площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО.Площадь отремонтированных участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, мест парковок городского поселения Тайтурского муниципального образования. Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, мест парковок с усовершенствованным покрытием. |
|  | Подпрограмма 3 *«Развитие систем уличного освещения Тайтурского муниципального образования» на 2014-2017 годы* |
| 3.1 | Укрепление материальной базы уличного освещения, повышение надежности и электробезопасности. | Администрация городского поселения Тайтурского МО |  2014 | 2017  | Увеличение доли освещенных частей улиц, проездов в населенном пункте с 12,6% в 2014 году до 20,7 % в 2017 году от общей протяженности центральных улиц.Увеличение доли площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО к 2018 году составит 30%. | Доля площадей благоустроенных территорий от общей площади населенных пунктов г.п. Тайтурского МО.Доля освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов от общей протяженности центральных улиц. |

Приложение 1Таблица 5

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета**

**городского поселения Тайтурского муниципального образования**

**«**Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 г.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий |  |
| первый год действия программы | второй год действия программы | третий год действия программы | год завершения действия программы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |  | 8 |
| **Программа «Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 г.»**  | всего, в том числе: | **2 597,8** | **3025,20** | **3035,88** | **3036,88** | **11695,76** |
| Администрация городского поселения Тайтурского МО | 2 597,8  |  3025,20 | 3035,88 | 3036,88 | 11695,76 |
|  |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
| *Мероприятие:* Проведение месячников санитарной очистки, уборка несанкционированных свалок | Администрация городского поселения Тайтурского МО | 90,00 | 90,00 | 90,00  | 90,00 | 270,00 |
| *Мероприятие:* Приобретение инвентаря для благоустройства населенных пунктов | Администрация городского поселения Тайтурского МО | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 |
| *Мероприятие:* Приобретение материалов на ремонт памятников | Администрация городского поселения Тайтурского МО | 15,90 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 35,00 |
| *Мероприятие:* Общественные работы по благоустройству на территории ТМО | Администрация городского поселения Тайтурского МО | 22,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 40,00 |
| *Мероприятие:* Организация отлова бродячих животных | Администрация городского поселения Тайтурского МО | 80,50 | 49,2 | 45,0 | 45,00 | 170,50 |
| *Мероприятие:* Организация и проведение конкурса по благоустройству | Администрация городского поселения Тайтурского МО | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 |
| *Мероприятие:* Приобретение урн, мусорных контейнеров и др. | Администрация городского поселения Тайтурского МО | 169,50 | 47,00 | 29,00 | 29,00 | 245,5 |
| *Мероприятие:* услуги по тех присоединению и составлению дефектных ведомостей | Администрация городского поселения Тайтурского МО | 2,80 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1*«Осуществление дорожной деятельности на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы».* | всего | **1578,8** | **2144,80** | **2262,70** | **2263,70** | **8250,00** |
| Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования | **1578,8** | **2144,80** | **2262,70** | **2263,70** | **8250,00** |
|  |   |   |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |
| *Мероприятие:* Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |  1480,60 | 2011,80  | 2152,70 | 2153,70 | 7798,8 |
| *Мероприятие:* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:- содержание дорог в зимний период (расчистка, подсыпка);- планировка дорог с гравийным покрытием. | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования | 58,20 | 58,00 | 60,00 | 60,00 | 236,20 |
| *Мероприятие:* Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования | 40,0 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 155,00 |
| *Мероприятие:* Ремонт, приобретение и установка остановочных павильонов | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |  0 | 40,00  | 10,00 | 10,00 | 60,00 |
| Подпрограмма 2 *«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014-2017 годы»* | всего | **407,00** | **485,20** | **490,18** | **490,18** | **1872,56** |
| Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования | 407,00 | 485,20 | 490,18 | 490,18 | 1872,56 |
| *Мероприятие:* Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, оборудование парковочных мест | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования | 407,00 | 485,20 | 490,18 | 490,18 | 1872,56 |
| Подпрограмма 3 *«Развитие систем уличного освещения Тайтурского муниципального образования» на 2014-2017 годы* | всего | **221,30** | **180,00** | **90,00** | **90,00** | **581,30** |
| Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования | 221,30 | 180,00 | 90,00 | 90,00 | 581,30 |
| *Мероприятие:* Укрепление материальной базы уличного освещения, повышение надежности и электробезопасности. | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования | 221,30 | 180,00 | 90,00 | 90,00 | 581,30 |

 Приложение 1 Таблица 6

Прогнозная (справочная) оценка

 ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

 **«**Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2016 г.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования |  |
| первый год действия программы | второй год действия программы | третий год действия программы | год завершения действия программы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  Программа **«**Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 г.» | всего, в том числе: | всего | 2 597,8  |  3025,20 | 3035,88 | 3036,88 | 11695,76 |
| областной бюджет (ОБ) | 0  |  0 | 0 |  | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  0 |  0 | 0 |  | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 2 597,8  |  3025,20 | 3035,88 | 3036,88 | 11695,76 |
| иные источники (ИИ) |  0 |  0 | 0 |  | 0 |
| ответственный исполнитель программы | всего | 2 597,8  |  3025,20 | 3035,88 | 3036,88 | 11695,76 |
| областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 2 597,8  |  3025,20 | 3035,88 | 3036,88 | 11695,76 |
| иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 1 *«Осуществление дорожной деятельности на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2014-2017 годы».* | всего, в том числе: | всего | 1578,8 |  2144,80 | 2262,70 | 2263,70 | 8250,08  |
| областной бюджет (ОБ) |   |   |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |   |   |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 1578,8 |  2144,80 | 2262,70 | 2263,70 | 8250,08  |
| иные источники (ИИ) |   |   |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | всего | 1578,8 |  2144,80 | 2262,70 | 2263,70 | 8250,08  |
| областной бюджет (ОБ) |   |   |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |   |   |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 1578,8 |  2144,80 | 2262,70 | 2263,70 | 8250,08  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 *«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2014-2017 годы»* | всего, в том числе: | всего | 407,00 | 485,20 | 490,18 | 490,18 | 1872,56 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 407,00 | 485,20 | 490,18 | 490,18 | 1872,56 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | всего | 407,00 | 485,20 | 490,18 | 490,18 | 1872,56 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 407,00 | 485,20 | 490,18 | 490,18 | 1872,56 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 *«Развитие систем уличного освещения Тайтурского муниципального образования» на 2014-2017 годы* | всего, в том числе: | всего | 221,30 | 180,00 | 90,00 | 90,00 | 581,30 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 221,30 | 180,00 | 90,00 | 90,00 | 581,30 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) | всего | 221,30 | 180,00 | 90,00 | 90,00 | 581,30 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 221,30 | 180,00 | 90,00 | 90,00 | 581,30 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |