Приложение 2

к Соглашению о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год

от «12» февраля 2021 года № 05-62-85/21-10

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Тайтурское городское поселение Усольского муниципального района Иркутской области

(наименование муниципального образования Иркутской области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотренный объем финансирования (с учетом перераспределения между мероприятиями по результатам экономии), руб. | Фактические расходы (освоено), руб. | Остаток субсидий, руб. | Степень выполнения мероприятия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения р.п. Тайтурка | 1 258 397,64 | 960 642,57 | 297 755,07 | 1 258 397,64 | 960 642,57 | 297 755,07 | 0,00 | 100% |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Буреть | 395 550,36 | 301 957,43 | 93 592,93 | 395 550,36 | 301 957,43 | 93 592,93 | 0,00 | 100% |
|  | ИТОГО | 1 653 948,00 | 1 262 600,00 | 391 348,00 | 1 653 948,00 | 1 262 600,00 | 391 348,00 | 0,00 | 100% |

Количество мероприятий, выполненных в объеме не менее 95% - 2 ед.

Дата размещения информации о ходе реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в ИАС «Живой регион» - «30» октября 2021 г.

| Глава Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | Буяков С.В. ___________ |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
|  | МП |
| Ведущий специалист по бюджетно-финансовой политике | Клыш Е.В. ___________ |
|  | (подпись) |
| Ведущий специалист по экономической политике | Платонова И.И. ___________ |
|  | (подпись) |